Prot. n.	404						L'Aquila lì, 8 febbraio 2012

Prot. n.	176/12						L'Aquila lì, 8 febbraio 2012

Al Commissario Delegato alla Ricostruzione

Presidente Regione Abruzzo

Dott. Gianni Chiodi

Struttura Tecnica di Missione

giovanni.chiodi@regione.abruzzo.it

Al Coordinatore della

Struttura Tecnica di Missione

Arch. Gaetano Fontana

stmabruzzo@gmail.com

Al Dr. Roberto Petullà

Coordinatore Servizio Gestione Emergenza

roberto.petulla@protezionecivile.it

Al Sindaco della Città dell'Aquila

On. Dott. Massimo Cialente

sindaco@comune.laquila.it

All'Assessore alla Ricostruzione

del Comune dell'Aquila

Dott. Piero Di Stefano

piero.distefano@comune.laquila.it

Al Dirigente del COMUNE DELL'AQUILA

Ing. Vittorio Fabrizi

vittorio.fabrizi@gmail.com

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia

L’Aquila

Agli Iscritti all’Albo degli Ingegneri

Agli Iscritti all’Albo degli Architetti

Agli Organi di Informazione

Oggetto:  Sisma 6 aprile 2009 – Avversità Atmosferiche Febbraio 2012.

PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

Le eccezionali avversità atmosferiche di questi ultimi giorni con la caduta di una copiosa coltre nevosa impone un forzato periodo di sospensione dei lavori in tutti i cantieri edili dove sono in corso i lavori per la riparazione dei danni provocati dal sisma del 2009.

Si ritiene che la spessa coltre nevosa impedirà la esecuzione dei lavori per tutto il mese di febbraio, lavori peraltro sospesi di fatto già dal 2 del c.m..

Per i motivi sopra esposti, al fine di tranquillizzare Cittadini, Professionisti ed Imprese circa il rispetto della tempistica per la conclusione dei lavori, con la presente si chiede di valutare la possibilità della concessione di una proroga generalizzata sui tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori della ricostruzione.

La richiesta è tesa anche ad evitare possibili contenziosi in merito alla perdita dei benefici assistenziali da parte dei Cittadini.

Certi di un tempestivo provvedimento nel merito ringraziano e colgono l'occasione per inviare distinti saluti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA -

Il Presidente

(Ing. Paolo De Santis)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

Il Presidente

(Arch. Gianlorenzo Conti)